## Slide 1: Plan de Gestión de la Configuración
“Administración de la Configuración del Software”
Ing. Namuche, Juan
Ing. Carbajal, Juan

## Slide 2: Agenda
Introducción.
Planeamiento de la Gestión de la SCM.
Identificación de la SCM
Control de la SCM.
Estado de la contabilidad de la SCM.
Auditoria de la SCM.
Gestión y Entrega de las Releases del Software.

## Slide 3: Introducción
    Este documento proporciona información relevante de estándares para conllevar el plan de gestión de configuración en la empresa INNOVACION SAC. Está fundamentado sobre las bases de la aplicación de SCM a proyectos de ingeniería de software según la norma IEEE Std. 1042.
    El objetivo fundamental es contemplar un modelo que proporcione información a nuestros empleados y colaboradores del proceso de configuración de software en INNOVACION SAC.
PROPOSITO.
    El área de sistemas de INNOVACION SAC, actualmente no dispone de información en línea de alguna metodología de trabajo, tampoco posee un estricto control sobre la administración de los diversas versiones implementadas en sus diversos clientes, a esto se suma la falta de procesos implementados para la configuración de software.
    El propósito fundamental de este documento es evitar y controlar la elaboración de código fuente por varios desarrolladores simultáneamente, el seguimiento del estado de las fases del desarrollo del software versiones, cambios y la conducción de la integración de las partes del software en un solo producto de software.

## Slide 4: Introducción
APLICABILIDAD.
  Este documento aplica a todos los proyectos de desarrollo de software de la consultora INNOVACION SAC.
  ALCANCE.
  El plan de SCM especificado en este documento abarca tanto la parte de gestión como las diversas actividades para el desarrollo de un proyecto de software.
  Con respecto a la gestión se tiene la estructura de la organización, roles y responsabilidades de los equipos, políticas, directrices y procedimientos de configuración de software, herramientas, entorno e infraestructura. Adicionalmente se contemplan actividades como identificación de la SCM, control de la SCM, estado de contabilidad de la SCM, auditoria de la SCM y gestión y entrega de reléase.

## Slide 5: Planeamiento de la Gestión de la SCM
Organización de la SCM

## Slide 6: Planeamiento de la Gestión de la SCM
Modelo RUC y SCM

## Slide 7: Planeamiento de la Gestión de la SCM
Roles y Responsabilidades de la SCM
  Identificar los procesos de SCM e integrarlos al proceso de desarrollo de software de la empresa
  Gestionar la biblioteca de datos (gestionar el versionado)
  Gestionar la biblioteca de software
  Gestionar la gestión de cambio de los distintos proyectos de software de la empresa
  Realizar la contabilidad

## Slide 8: Planeamiento de la Gestión de la SCM
Actividades de la SCM
Nombre del rol | Personal Asignado | Responsabilidades | Niveles de autoridad
Gestor del proyecto | 5 | Revisar la correcta ejecución de las actividades en el cronograma. | Toda autoridad sobre el proyecto y sus funciones
Gestor de Configuración | 1 | Ejecutar las tareas de configuración de las versiones. | Autoridad para operar las funciones de SCM
Inspector de Aseguramiento de Calidad | 1 | Auditar la gestión de la configuración. | Auditor la SCM según indique el Project Management
Bibliotecario | 1 | Define y da mantenimiento a las bibliotecas que son usadas durante la gestión de configuración. | Dar mantenimiento a las bibliotecas
Miembros del equipo de Desarrollo | Varios | Consultar la información de SCM según sus niveles de autoridad. | Depende de cada miembro, se especifica para cada artefacto y cada Elemento de la Configuración

## Slide 9: Planeamiento de la Gestión de la SCM
Herramientas e Infraestructura de TI
Git | 
AMI | GitLab
Tipo | M3.medium
CPU | Intel Xeon E5-2670 v2
RAM | 4GB
Almacenamiento | 6TB
Alfresco | 
AMI | Alfresco One Enterprise 5.0.2
Tipo | M3.Medium
CPU | Intel Xeon E5-2670 v2
RAM | 4GB
Almacenamiento | 32GB SSD

## Slide 10: Planeamiento de la Gestión de la SCM
Herramientas e Infraestructura de TI

## Slide 11: Identificación de la SCM
Clasificación de la SCM
ELEMENTOS | TIPO | FUENTE | EXTENSION | PROYECTO
Plan de Gestión de la Configuración | E | E | DOCX | 
Documento de Negocio | E | P | DOCX | SCS
Documento de análisis | E | P | DOCX | SCS
Documento de diseño | E | P | DOCX | SCS
Especificaciones de Casos de Usos | E | P | DOCX | SCS
Plan del Proyecto | E | P | DOCX | SCS
Cronograma del Proyecto | E | P | MPP | SCS
Lista de Requisitos Funcionales y no Funcionales | E | P | XLSX | SCS
Casos de Prueba | E | P | XLSX | SCS
Documento de Despliegue | E | P | DOC | SCS

## Slide 12: Identificación de la SCM
Nomenclatura de los elementos de la SCM
Documentos por proyecto:
Acrónimo proyecto + _ + acrónimo del documento
Los acrónimos de los documentos son:
DN: Documento de Negocio
DA: Documento de análisis
DD: Documento de diseño
PP: Plan del Proyecto
CP: Cronograma del Proyecto
CT: Casos de Prueba
DI: Documento de Despliegue
MT: Trazabilidad de Casos de Usos y Clases de Análisis
MTCR: Trazabilidad Casos de Usos y Requisitos
MC: Matriz de cambios
CF: Código fuente
RE: Release
CC: Correos del cliente
Documentos generales (sin proyecto):
Acrónimo del documento
Ejemplo: PGC
Casos de Uso:
Acrónimo proyecto + _ + Id de Caso de Uso + _ + Nombre de caso de uso
Ejemplo: SCV_CU01_RegistroDeUsuario
Fuentes:
Acrónimo proyecto + _ + Fecha de Fuente
Ejemplo: SCV_20150925
Release:
Acrónimo proyecto + _ + número de release
Ejemplo: SCV_001

## Slide 13: Identificación de la SCM
Inventario de los elementos de SCM
NOMENCLATURA | DESCRIPCION ITEM (CI) | TIPO (E=Evol F=Fuente S=Soport) | FUENTE (E=Empr P=Proy C=Cliente P=Prov) | EXT | PROY
PGC | Plan de Gestión de la Configuración | E | E | DOC | ---
SCV_MT | Trazabilidad de Casos de Usos y Clases de Análisis | E | P | XLSX | SCV
SCV_DD | Documento de diseño | E | P | DOC | SCV
SCV_(Id Caso de uso)_ (Nombre del caso de Uso) | Especificaciones de Casos de Usos | E | P | DOC | SCV
SCV_PP | Plan del Proyecto | E | P | DOC | SCV
SCV_CP | Cronograma del Proyecto | E | P | MPP | SCV
SCV_DA | Documento de Analisis | E | P | DOC | SCV
SCV_CP | Casos de Prueba unitarias x Escenarios | E | P | XLSX | SCV
SCV_DI | Documento de Despliegue | E | P | DOC | SCV
SCV_MTCR | Matriz de trazabilidad de casos de uso y requisitos | E | P | XLSX | SCV
SCV_MC | Matriz de cambio | E | P | XLSX | SCV
SCV_CF | Código Fuente | F | P | ZIP | SCV
SCV_RE | Release y Entregable | F | P | ZIP | SCV
SCV_CC | Correos de Cliente | E | C | XLSX | SCV

## Slide 14: Control de la SCM
Línea Base
CLASIFICACIÓN | LÍNEAS BASE | HITO | ELEMENTOS
Gestión | LB_Gestion | Fin de fase de Planificación | Plan del Proyecto
Desarrollo | LB_Negocio | Fin de análisis de proceso de negocio | Documento de procesos de Negocio
 | LB_Requisitos | Fin levantamiento de requisitos | Lista de Requisitos
 | LB_Analisis | Fin de fase de análisis | Documento de Casos de Uso
 |  |  | Matriz de trazabilidad de CU vs Requisitos
 |  |  | Plan de Pruebas
 | LB_Diseño | Fin de fase de diseño | Documento de diseño
 |  |  | Matriz de trazabilidad de CU vs Clases
 | LB_Desarrollo | Fin de fase de desarrollo | Código fuente
 |  |  | Documentación del código
 | LB_Pruebas | Fin de fase de pruebas | Resultado de las pruebas de integración
 |  |  | Resultado de las pruebas de aceptación
Implementación | LB_Entrega | Fin de aceptación del producto | Software en producción
 |  |  | Manuales de usuario

## Slide 15: Control de la SCM
Distribución de las librerías
Innovacion SAC
Documentos
Librerias de Produccion
Libreria Principal
Repositorio de Software
Formatos
Politicas
Solicitudes de Cambio
Libreria de Soporte
Libreria de Trabajo
Proyectos
Proyectos

## Slide 16: Estado de la contabilidad de la SCM
Para el Gestor
ID. | RC-001(JUAN NAMUCHE)
TITULO | Reporte de Solicitudes de cambio por Comité de Cambio
PROSITO | Este reporte será de uso exclusivo del gestor de la configuración y permitirá revisar los diversos documentos de cambio aprobados por cada comité y su estado correspondiente.
ENTRADAS | Id Proyecto Id Comité de Cambio
SALIDAS | Encabezado: Nombre del Proyecto. Miembros del comité de cambio. Detalle: Id Solicitud. Título de Solicitud. Fecha de Solicitud. Nombre y Cargo de Fuente Autor. Comentario. Estado de Solicitud.

## Slide 17: Estado de la contabilidad de la SCM
Para el Jefe de Proyecto
ID. | RC-009 (JUAN CARBAJAL)
TITULO | Reporte de Productividad por Desarrollador.
PROSITO | Este reporte será de uso del jefe de proyectos, en el cual podrá evaluar a los diversos desarrolladores a su cargo al final de un proyecto. La evaluación se dará por cumplimiento de cambios realizado.
ENTRADAS | Id. Proyecto.
SALIDAS | Encabezado: Nombre del Desarrollador. Detalle: Numero de cambios asignados. Numero de cambios realizados Numero de cambios retrasados Numero de cambios realizados a tiempo Numero de cambios no realizados. Comentarios

## Slide 18: Estado de la contabilidad de la SCM
Para el Desarrollador
ID. | RC-0011. (JUAN NAMUCHE)
TITULO | Reporte de Historial de versiones de los elementos de un Repositorio
PROSITO | Este reporte será de uso del desarrollador, en el cual podrá analizar con facilidad los diversos cambios que ha sufrido un ítem, elemento de un repositorio en un proyecto al cual ha sido asignado así como también podrá verificar todo su historial de cambios y versiones.
ENTRADAS | Id Proyecto Id. Ítem.
SALIDAS | Encabezado: Nombre del Desarrollador. Nombre del Jefe Proyecto. Detalle: Modulo del proyecto Versión Descripción de la versión Programador responsable del cambio Fecha de Versión. Comentarios.

## Slide 19: Auditoria de la SCM
Una auditoria de configuración del software complementa la revisión técnica formal al comprobar características que generalmente no tiene en cuenta la revisión.
Las revisiones técnicas formales se centran en la corrección técnica del elemento de configuración que ha sido modificado. Los revisores evalúan el ECS para determinar la consistencia con otros ECS, las omisiones o los posibles efectos secundarios.

## Slide 20: Auditoria de la SCM
CODIGO DE REPORTE | RAC-001
TIPO DE REPORTE | Auditoria de la Configuración
NOMBRE DEL REPORTE | Reporte de Solicitud de cambio culminadas y puestas en producción por Proyecto.
PROPOSITO | Proporcionar un informe que permita determinar cuáles solicitudes de cambio se han culminado y colocado en el ambiente de producción.
PARAMETROS DE ENTRADA | Id. Proyecto. Fecha de Solicitud de cambio
DATOS DE SALIDA | Código de Solicitud Fecha de Ingreso Fecha de Puesta en Marcha Estado Descripción de Solicitud Fuente Autor.

## Slide 21: Gestión de Release
En esta sección se detalla la distribución de los elementos de la configuración fuera de actividad de desarrollo de software. Se incluyen release internos y hacia el cliente.
El control de versiones combina procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los objetos de configuración creadas durante el proceso de ingeniería del software.
La gestión de configuración permite a un usuario especificar configuraciones alternativas del sistema de software mediante la selección de las versiones adecuadas. Esto se puede gestionar asociando atributos a cada versión del software y permitiendo luego especificar y construir una configuración describiendo el conjunto de atributos deseado.

## Slide 22: Gestión de Release
Formato de Liberación
Sistema | Nombre del sistema a liberar
Módulo | Nombre del módulo a liberar
Fecha | Fecha de la liberación
Responsable | Rol responsable de la liberación
Jefe de proyecto | Jefe de proyecto responsable del producto a liberar
Detalle | Detalle de la liberación. Se deben incluir : Lista de elementos a liberar Lista de scripts de base de datos Lista de scripts de sistema a liberar
Log | Archivo de bitácora a revisar luego de la liberación, para observar posibles errores de la liberación
Firma | Firma del responsable de la liberación

## Slide 23: Gestión de Release
Configuración del paquete de liberación
La configuración del paquete de liberación se hace mediante el archivo de lotes liberacion.bat. Se genera la siguiente estructura de liberación:
Carpeta raíz: <Fecha>_<Proyecto>_<Modulo>_Liberacion#01
Ejemplo: 20151121_SCV_SEG_LIBERACION#01
Dentro de la carpeta raíz tenemos las carpetas para liberación:
  Documentos: Documentos de liberación
  Ejecutables: Archivos ejecutables para la liberación
  Imágenes: Imágenes para la liberación
  Scripts: Scripts de base de datos
También se generara el archivo de liberación <Fecha>_<Proyecto>_<Modulo>_Liberacion#01.xlsx
Ejemplo: 20151121_SCV_SEG_LIBERACION#01.xlsx

## Slide 24: Gestión de Release
Librería Actualizada
El release de software se almacena en la carpeta “Repositorio de Software”, la cual contiene las carpetas de los proyectos a liberar, dentro de las carpetas de los proyectos se encuentran las carpetas de las empresas relacionadas al proyecto.
Ejemplo:
Repositorio de Software\SCV\caliza : Es la carpeta de release del proyecto SCV de la empresa Caliza
Repositorio de Software\SCV\yura : Es la carpeta de release del proyecto SCV de la empresa Yura

## Slide 25: Gestión de Release
Bat. de generación del paquete
El archivo BAT que general la creación de carpetas del Paquete se encuentra en la siguiente ruta:
Innovacion SAC/Repositorio de Software/liberacion.bat